## Divisão das Modelagens (9 Objetos Procedurais)

Para cumprir o requisito de no mínimo 8 objetos modelados pela equipe usando código/primitivas (cubos, cilindros, planos e esferas agrupados via matrizes de transformação), cada membro ficará responsável por 3 objetos:

| Membro | Objetos Atribuídos | Componentes Geométricos Base |
| --- | --- | --- |
| Membro A | 1. Banco de Igreja 2. Portas Duplas da Entrada 3. Lustre Pendente de Teto | Paralelepípedos encadeados Pranchas de madeira + cilindros para maçaneta Anéis de cilindros + esferas para lâmpadas |
| Membro B | 4. Altar Principal de Pedra 5. Castiçal de Vela 6. Confessionário | Blocos com baixo-relevo geométrico Base circular + haste cilíndrica + chama Cabine retangular + grade de madeira |
| Membro C | 7. Moldura do Vitral Lateral 8. Relógio de Pêndulo 9. Lanterna do Vigilante | Parede vazada com arco retangular Caixa vertical + cilindro do mostrador Cilindro com topo cônico/vidro |

## Distribuição de Papéis Técnicos

- Membro A (Tech Lead / Core Loop & Câmera): Responsável pela estrutura do projeto (GLFW/GLAD/GLM), janela, loop principal de renderização e Câmera FPS (WASD + movimento do Mouse).

- Membro B (Graphics Lead / Shaders & Iluminação): Responsável por carregar/compilar shaders, implementar o modelo Blinn-Phong, materiais (ambient, diffuse, specular), mapas de textura (stb_image.h) e fontes de luz.

- Membro C (Logic Lead / Interações & Montagem da Cena): Responsável pela detecção de aproximação/interação, estados dos objetos (portas abertas/fechadas, velas acesas/apagadas) e checagem de colisões simples (AABB).

| Dia | Foco Principal | Tarefas do Membro A | Tarefas do Membro B | Tarefas do Membro C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia 1 | Setup e Base Engine | Criar repositório Git, estruturar projeto C++ (GLFW + GLAD + GLM) e implementar o loop principal da janela. | Criar classe de Shader básica (leitura e compilação de Vertex e Fragment Shaders). | Definir o layout do mapa da igreja (grid de posições para paredes, piso e objetos no espaço 3D). |
| Dia 2 | Câmera e Modelagem 1 | Implementar Câmera FPS (vetores pos, front, up + ângulos Pitch/Yaw no mouse + WASD). | Integrar stb_image.h para carregamento de texturas PNG/JPG. | Criar estruturas C++ (struct Porta, struct Vela) com atributos de posição e estado. |
|  |  | Modelar: Banco e Porta Dupla. | Modelar: Altar de Pedra e Castiçal. | Modelar: Moldura do Vitral e Relógio. |
| Dia 3 | Modelagem 2 e Texturas | Integrar e posicionar as fileiras de Bancos e a Porta no cenário. | Aplicar coordenadas UV e carregar texturas de madeira, pedra e tijolo nas malhas. | Criar algoritmo simples de colisão limitando o jogador a caminhar dentro dos limites da igreja. |
|  |  | Modelar: Lustre de Teto. | Modelar: Confessionário. | Modelar: Lanterna. |
| Dia 4 | Sistema de Iluminação | Ajustar transformações hierárquicas (translação/rotação/escala) de todos os objetos renderizados. | Implementar shader Blinn-Phong com 1 luz direcional fraca (noite), 3 Point Lights (velas) e 1 Spotlight (lanterna). | Conectar os uniformes da lanterna (spotlight.pos e spotlight.dir) à posição e direção da Câmera FPS. |
| Dia 5 | Interações do Usuário | Implementar interpolação suave (lerp) para a animação de rotação da Porta no eixo Y ao interagir. | Configurar propriedades de material por objeto (madeira fosca vs metal refletivo vs vidro emissivo). | Implementar sistema de detecção por raio/distância: tecla E para abrir/fechar portas e Clique para reacender velas. |
| Dia 6 | Polimento e Validação | Testar e validar todos os 6 requisitos obrigatórios do edital. Corrigir vazamentos de memória e bugs da câmera. | Ajustar intensidades de iluminação, atenuação das luzes pontuais e brilho das chamas para gerar o clima de terror. | Testar mecânica completa do jogo: caminhar, trancar portas que se abrem, acender velas e alternar lanterna (F). |
| Dia 7 | Entregáveis do Projeto | Escrever o README.md com instruções detalhadas de compilação (CMake/Makefile/IDE) e comandos de controle. | Produzir o relatório curto em PDF descrevendo os shaders, Blinn-Phong, texturas e transformações utilizadas. | Gravar o vídeo demonstrativo de 2 a 4 minutos com áudio explicando a aplicação rodando em tempo real. |

## Detalhamento das 3 Interações Implementadas

- Abrir / Trancar Portas (Tecla E):

  - Mecânica: Quando o jogador está a menos de 2.0 unidades de distância de uma porta e pressiona E, a variável porta.aberta inverte seu estado.

  - OpenGL: Aplica-se glm::rotate(model, glm::radians(angulo), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)) na matriz do objeto durante o render.

- Reacender / Apagar Castiçais (Clique Esquerdo do Mouse):

  - Mecânica: Mirar em um castiçal próximo e clicar alterna a flag vela.acesa.

  - OpenGL: No Fragment Shader, se vela.acesa == false, os componentes diffuse e specular daquela Point Light específica têm suas intensidades multiplicadas por 0.0.

- Ligar / Desligar Lanterna (Tecla F):

  - Mecânica: Pressionar F liga ou desliga o foco de luz manual do vigilante.

  - OpenGL: Alterna o valor do uniforme spotlight.cutOff entre o ângulo de abertura da lanterna (glm::cos(glm::radians(12.5f))) e 0.0f (desligada).